

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАХМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

## от 19 января 2024 года № 2

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого водоснабжения**

**населенных пунктов Рахмановского**

**муниципального образования**

**Пугачевского муниципального района**

**Саратовской области на 2024 год»**

В целях комплексного решения проблемы водоснабжения Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, улучшения условий жизни населения в сельской местности, в соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, администрация Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год» согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с установленным порядком и разместить  на официальном сайте администрации Рахмановского муниципального образования  Пугачевского муниципального района  Саратовской области в  информационно-коммуникационной  сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального     опубликования (обнародования).

**Глава администрации Рахмановского**

**муниципального образования Э.Б. Закиев**

Приложение

к постановлению

администрации Рахмановского

муниципального образования

Пугачевского муниципального

района Саратовской области

от 17.01. 2024 года № 2

**Муниципальная Программа**

**«Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов**

**Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год» (далее – Программа) |
| **Основание для разработки Программы** | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| **Заказчик Программы** | Администрация Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| **Разработчик Программы** | Администрация Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| **Цель и задачи**  **Программы** | - бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области в питьевой воде;  - повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения;  - определение объектов реконструкции сооружений, оценка потребности материально-технических ресурсов и капитальных вложений на реализацию Программы, проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в населенных пунктах Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| **Сроки реализации**  **Программы** | 2024 год |
| **Исполнители**  **Программы** | Администрация Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| **Объемы и**  **источники**  **финансирования**  **Программы** | Общий объём финансирования мероприятий программы составляет – 4644,1 тыс. рублей и будет осуществляться за счет:  - средств областного бюджета в сумме 4644,1 тыс. рублей (прогнозно); |
| **Ожидаемые конечные**  **результаты реализации**  **Программы** | - капитальный ремонт водопроводной сети с. Карловка  - снижение уровня износа объектов водораспределительной системы поселения;  - повышение качества предоставляемых потребителям услуг водоснабжения;  - сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставления услуг водоснабжения;  - снижение удельных затрат материальных ресурсов на производство услуг водоснабжения;  - предусматривается ремонт водопроводной сети в селе Карловка Пугачевского муниципального района Саратовской области. |
| **Контроль за выполнением Программы** | - Управление реализацией Программы возлагается на главу администрации Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области  - Текущий контроль осуществляется комиссией Совета Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, администрацией Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

Сложившаяся в населенных пунктах Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Одной из проблем развития Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области является неудовлетворительное обеспечение населения питьевой водой.

Перечень объектов водоснабжения, принадлежащих Рахмановскому муниципальному образованию Пугачевского муниципального района Саратовской области по состоянию на 1 января 2024 года (таблицы № 1, № 2, № 3).

Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведёт к лавинообразному накапливанию недоремонта и падению надёжности коммунальных систем.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, электрической энергии в процессе производства и транспортировке ресурсов до потребителей.

Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Содержание объектов водоснабжения в его нынешнем виде до сих пор непосильно как для потребителей коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы муниципального образования.

Несмотря, на то, что организация водоснабжения в границах Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к вопросам местного значения, с учётом вышеизложенного и в связи с отсутствием у Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области достаточных средств на их полное восстановление и установку, предполагается проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения с высокой степенью износа с привлечением по ходу реализации мероприятий Программы бюджетных средств поселения, средств организаций и населения.

**2. Цели, задачи и сроки реализации Программы**

Основными целями Программы являются:

- бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области в питьевой воде;

- повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения;

- улучшение условий жизни населения Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решение следующих задач:

- рациональное использование средств местного бюджета, направляемых на водоснабжение;

- повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения;

- проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в населенных пунктах Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Срок реализации мероприятий Программы – 2024 год.

**3. Перечень программных мероприятий**

Модернизация объектов водоснабжения направлена на решение задач, связанных с максимальным внедрением энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение надёжности, качества и долговечности объектов водоснабжения.

Основные направления решения этих проблем, сводятся к следующему:

- Замена ветхих и аварийных участков водопроводных сетей;

- Замена чугунных и стальных труб водопроводных сетей на долговечные полиэтиленовые трубы;

- Внедрение энергосберегающих технологий, приборов учёта и регулирования потребления энергоресурсов на объектах водоснабжения;

- Реконструкция, текущий ремонт водозаборных скважин и водонапорных башен;

- Приобретение и ремонт скважинных насосов.

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие задания, обеспечивающие достижение программных целей.

Организационные мероприятия Программы включают в себя следующие этапы:

1. Определение объектов для выполнения ремонтных работ.

2. Определение сметной стоимости объектов.

3. Заключение договора (контракта) с подрядной организацией.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2024 году составляет 4644,1 тыс. рублей и будет осуществляться за счет:

- средств областного бюджета в сумме 4644,1 тыс. рублей (прогнозно);

Вместе с тем, возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

Потребность в материальных ресурсах приведена в приложении (таблица № 2). Программные мероприятия и объемы финансирования по ним в 2024 году приведены в приложении (таблица № 3).

**5. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы включает организационную, экономическую и правовую составляющие, обеспечивающие управление Программой и реализацию программных мероприятий.

В рамках выполнения настоящей Программы администрация Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области выполняет функции муниципального заказчика мероприятий программы и осуществляет контроль за качеством выполненных работ по ремонту основных элементов водораспределительной системы.

Предложения об изменении положений Программы вводятся в действие постановлениями администрации Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Реализация программных мероприятий заказчиком Программы осуществляется путем заключения договоров, либо привлечения на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения работ. Конкретные подрядные организации будут определены в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (О Федеральной контрактной системе - ФКС).

Организация и проведение аукционов по размещению муниципального заказа на выполнение работ по ремонту основных элементов водораспределительной системы поселения возлагается на единую постоянно действующую комиссию по размещению муниципального заказа администрации Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Выполнение мероприятий Программы проходит в тесном взаимодействии с организациями, обслуживающими объекты инженерной инфраструктуры, транспорта, водопроводных, канализационных сетей, системы отопления и других.

**6. Организация управления Программой и контроль**

**над ходом ее реализации**

Управление реализацией Программы и контроль над ходом ее реализации возлагается на главу администрации Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Текущий контроль осуществляется профильной постоянной комиссией Совета Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области. Администрация Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области осуществляет контроль над целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы и качеством выполненных работ по ремонту основных элементов водораспределительной системы поселения.

**7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов**

**реализации Программы**

Программа предусматривает повышение уровня водоснабжения населенных пунктов Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Реализация Программы позволит:

- снизить уровень износа объектов водораспределительной системы поселения;

- повысить уровень качества предоставляемых потребителям услуг водоснабжения;

- повысить качество питьевой воды в централизованных системах водоснабжения;

- обеспечить развитие инфраструктуры Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, повысить степень благоустройства районов жилой застройки.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год»

**Перечень**

**объектов водоснабжения, принадлежащих Преображенскому муниципальному**

**образованию Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**по состоянию на 1 января 2024 года**

**Таблица № 1**

**Сооружения (водоснабжение) с. Рахмановка**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Из них, нуждается в ремонте** | **% износа** |
| 1 | Водонапорная башня Рожновского | Шт. | 1 | - | - |
| 2 | Водозабор | Шт. | 1 | - | - |
| 3 | Водопроводные сети | м | 12000 | - | - |

**Таблица № 2**

**Сооружения (водоснабжение) с. Карловка**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Из них, нуждается в ремонте** | **% износа** |
| 1 | Водонапорная башня | Шт. | 1 | - | - |
| 2 | Водопроводные сети | м | 7500 | - | - |

**Таблица № 3**

**Сооружения (водоснабжение) с. Максютово**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Из них, нуждается в ремонте** | **% износа** |
| 1 | Водопроводные сети | м | 1500 | - | - |
| 2 | Водонапорная башня | Шт. | 1 | - | - |

**Таблица № 4**

**Сооружения (водоснабжение) с. Новоспасское**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Из них, нуждается в ремонте** | **% износа** |
| 1 | Водопроводные сети | м | 1400 | - | - |
| 2 | Водонапорная башня | Шт. | 1 | - | - |

**Таблица № 5**

**Сооружения (водоснабжение) п. Новопавловка**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Из них, нуждается в ремонте** | **% износа** |
| 1 | Водопроводные сети | М1 | 1500 | - | - |

**Таблица № 6**

**Сооружения (водоснабжение) п. Новодмитриевка**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Из них, нуждается в ремонте** | **% износа** |
| 1 | Водопроводные сети | м | 700 | - | - |
| 2 | Водонапорная башня | Шт. | 1 | - | - |

**Таблица № 7**

**Сооружения (водоснабжение) с. Новая Порубежка**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Из них, нуждается в ремонте** | **% износа** |
| 1 | Водопроводные сети | м | 8500 | - | - |
| 2 | Водонапорная башня | Шт. | 3 | - | - |

**Таблица № 8**

**Сооружения (водоснабжение) п. Новая Шиншиновка**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Из них, нуждается в ремонте** | **% износа** |
| 1 | Водопроводные сети | м | 2200 | - | - |
| 2 | Водонапорная башня | Шт. | 1 | - | - |

**Таблица № 9**

**Сооружения (водоснабжение) п. Еремино**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Из них, нуждается в ремонте** | **% износа** |
| 1 | Водопроводные сети | м | 1450 | - | - |
| 2 | Водонапорная башня | Шт. | 1 | - | - |

Приложение 2

к муниципальной программе «Обеспечение

устойчивого водоснабжения населенных

пунктов Рахмановского муниципального

образования Пугачевского муниципального

района Саратовской области на 2024 год»

**Потребность в материальных ресурсах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Материальные ресурсы** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1. | Ремонт водопроводной сети с. Карловка | трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 7500 |
| Устройство колодцев | шт | 22 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Обеспечение

устойчивого водоснабжения населенных

пунктов Рахмановского муниципального

образования Пугачевского муниципального

района Саратовской области на 2024год»

**Программные мероприятия и объемы финансирования**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя средств бюджета поселения | Наименование программного мероприятия | Объемы финансирования на 2024 год | Источники финансирования | |
| Бюджет  Рахмановского муниципального образования (прогнозно) | Областной бюджет (прогнозно) |
| Рахмановское муниципальное образование Пугачевского муниципального района Саратовской области | Ремонт водопроводной сети с. Карловка | 4644,1 | 0,0 | 4644,1 |