**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАХМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 09 декабря 2022 года № 67**

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, содержание и безопасность автомобильных дорог общего пользования на территории Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 - 2025 годы»** |

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года №108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области» администрация Рахмановского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт, содержание и безопасность автомобильных дорог общего пользования на территории Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 - 2025 годы» согласно приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в «Информационном бюллетене» Рахмановского муниципального образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

Опубликования (обнародования).

**Глава Рахмановского**

**муниципального образования О.Н. Долгополова**

 Приложение

 к постановлению администрации

 Рахмановского муниципального

 образования Пугачевского муниципального

 района Саратовской области

 от 09 декабря 2022 года №67

 **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

***«РЕМОНТ, СОДЕРЖАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАХМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 - 2025 ГОДЫ»***

1. **ПАСПОРТ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«Ремонт, содержание и безопасность автомобильных дорог общего пользования на территории Рахмановского муниципального образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 - 2025 годы»***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | Администрация Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее – Администрация Рахмановского МО) |
| **Наименование Программы** | Муниципальная программа «Ремонт, содержание и безопасность автомобильных дорог общего пользования на территории Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы» (далее – Программа) |
| **Заказчик программы** | Администрация Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области  |
| **Разработчики программы** | Администрация Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области  |
| **Цель и задачи программы** | Цель Программы:***осуществление дорожной деятельности по содержанию,*** капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения (далее – автомобильных дорог общего пользования местного значения);- ***приведение в нормативное состояние*** автомобильных дорог местного значения;- ***повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий;***-сохранность автомобильных дорог местного значения.Задачами Программы являются:- совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности. |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 32,1 км;- капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, содержание автомобильных дорог, безопасность и т.д. описывается в Приложении. |
| **Сроки реализации программы** | 2023 - 2025 годы |
| **Исполнители основных мероприятий программы** | Администрация Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области  |
| **Объемы и источники финансирования программы** | Объем финансирования Программы по годам составляет: -**на 2023 год** планируется в сумме – 7 798,7 тыс. рублей (прогнозно), в том числе за счет поступлений:*- Субсидии (областной дорожный фонд) в сумме – 5 562,0 тыс. рублей (прогнозно);**- Акцизы в сумме – 1 883,6 тыс. рублей (прогнозно);**-* *Транспортный налог в сумме – 353,1 тыс. рублей (прогнозно).***- на 2024 год** планируется в сумме – 2 346,3 тыс. рублей (прогнозно), в том числе за счет поступлений:*-Акцизы в сумме – 1 993,2 тыс. рублей (прогнозно).**- Транспортный налог в сумме – 353,1 тыс. рублей (прогнозно);***- на 2025 год** планируется в сумме – 2 418,3 тыс. рублей (прогнозно), в том числе за счет поступлений:*- Акцизы в сумме – 2 065,2 тыс. рублей (прогнозно);**- Транспортный налог в сумме – 353,1 тыс. рублей (прогнозно);* |
| **Система организации контроля за исполнением** **мероприятий Программы** | Администрация Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области  |

**II.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость**

 **её решения программно-целевым методом**

Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование дорожного хозяйства осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий областного дорожного фонда.

Настоящая Программа устанавливает плановые показатели по основному виду деятельности в сфере дорожного хозяйства на 2023 - 2025 годы.

**III.Цели и задачи Программы, сроки ее реализации**

Целью настоящей Программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области: в части улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования; уменьшения дорожно-транспортных происшествий; сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также эффективного использования выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из областного дорожного фонда.

Настоящая Программа представляет собой мероприятия, обеспечивающие решение актуальных для муниципального района задач по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети.

Основной задачей настоящей Программы является выполнение установленных заданий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Реализация Программы осуществляется в период 2023 - 2025 годов*.*

**IV. Ресурсное обеспечение реализации программы**

 Финансирование программы осуществляется за счет поступлений транспортного налога, акциз и субсидии (из областного дорожного фонда).

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование и виды расходов | 2023 год (прогнозно) (тыс. руб.) | 2024 год (прогнозно) (тыс. руб.) | 2025 год (прогнозно) (тыс. руб.) |
| Ремонт, содержание и безопасность автомобильных дорог общего пользования на территории Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы | 7 798,7 | 2 346,3 | 2 418,3 |
| Итого | 7 798,7 | 2 346,3 | 2 418,3 |

**V.Описание ожидаемых результатов реализации программы**

Реализация программных мероприятий позволит осуществить ремонт в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

**VI.Перечень и описание программных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Главный распорядитель бюджета**  | **Программные мероприятия** | **Про****тя****женностьп.м.** | **Объем финансирования****на 2023-2025 годы** |
| Администрация Рахмановского муниципального образованияПугачевского муниципального района |  2023 год(прогнозно)  тыс.руб | 2024 год (прогнозно) тыс.руб | 2025 год (прогнозно) тыс.руб |
| транспортный | акцизы | субсидия | транспортный | акцизы | субсидия | транспортный | акцизы | субсидия |
| 1.1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них: *- Восстановление верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия в с.Рахмановка по ул.Чапаева и* *ул. Советская;**- Восстановление верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия в с.Карловка по ул. М.Горького;**- Восстановление верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия в с. Новая Порубежка по ул. Набережная* | 242174226305 |  |  | 2 400,01 503,01 659,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Разработка сметной документации, экспертиза сметной документации, строительный контроль и другое. |  | 2200,0 |  |  | 2200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
| 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования *(ямочный ремонт (асфальтом), отсыпка дороги, отсыпка щебнем, доломитом, грейдер, покос травы, чистка снега, приобретение щебня и другое).* |  |  | 1 883,6 |  |  | 1 993,2 |  |  | 2 065,2 |  |
| 3.Безопасность автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них *(приобретение, изготовление дорожных знаков и другое)* |  | 153,1 |  |  | 153,1 |  |  | 153,1 |  |  |
| **Всего по программе**  | **947** | **7 798,7** | **2 346,3** | **2 418,3** |

**VII.Оценка рисков реализации программы**

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

**VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах**

Расчет потребности в необходимых ресурсах производится на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, с учетом оценки степени сложности планируемых ремонтных работ и площади объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района, планируемых к ремонту и содержанию.

**IX.Описание системы управления реализацией программы, и контроль за ходом ее реализации**

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Рахмановским МО.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию субсидий дорожного фонда области, средства дорожного фонда.

Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

**X. Оценка эффективности социально-экономических**

**последствий реализации программы**

Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Участие организаций дорожного хозяйства в реализации мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Своевременный ремонт автомобильных дорог позволит более эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, сократить вредные выбросы в атмосферу, повысить уровень безопасности дорожного движения.